# Catálogo de Post-Mortems y Lessons Learned

Código: TI-CONOC-001 | Versión: 2.4 | Fecha: Marzo 2026 | Propietario: CTO + PMO | Clasificación: CONFIDENCIAL

## 1. Política Blameless de Post-Mortems

Todo post-mortem en Nexus se realiza bajo política blameless: el objetivo es aprender y mejorar el sistema, no identificar responsables individuales. Los post-mortems tienen distribución restringida al equipo del proyecto y al CTO. Compartir un post-mortem con un cliente requiere aprobación previa de la Gerencia Comercial.

## 2. Plantilla Estándar de Post-Mortem

• Resumen ejecutivo y línea de tiempo.

• Impacto cuantificado (clientes afectados, servicios caídos, duración).

• Detección y respuesta inicial.

• Análisis de causa raíz (5 Whys o Ishikawa).

• Qué funcionó bien.

• Qué no funcionó.

• Acciones correctivas con responsable y fecha.

• Acciones preventivas estructurales.

## 3. Métricas Agregadas del Catálogo (2023–2025)

Incidentes mayores documentados en el período: 8.

| Severidad | MTTR promedio (horas) |
| --- | --- |
| P1 | 3.2 |
| P2 | 8.7 |
| P3 | 26.4 |
| P4 | 72.0 |

El 22% de los incidentes mayores presenta una causa raíz ya observada en incidentes anteriores. Este indicador es seguido trimestralmente por el CTO como métrica de efectividad del aprendizaje organizacional.

## 4. Top 5 Causas Raíz Recurrentes

1. Cambios en producción sin feature flag.

2. Falla de capacidad por crecimiento no anticipado.

3. Configuraciones incorrectas en cutover.

4. Dependencias de terceros sin contingencia.

5. Gaps en pruebas de carga.

## 5. Acciones Estructurales en Curso

El comité de arquitectura mantiene un backlog de acciones de mitigación derivadas del análisis recurrente de causas raíz, incluyendo: adopción obligatoria de feature flags en todos los servicios críticos, runbooks de capacity planning trimestrales, checklist estandarizado de cutover y simulacros de pruebas de carga previo a cada release mayor.